# 采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同款的60%，本项目开始施工后，支付合同款的20％，开工2月内付清尾款。如若项目未获批，甲方无须支付服务费。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市太湖县 |
| 3 | 服务期限 | 自合同生效之日起20日完成服务 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：太湖县长河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体设计方案编制 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

为高质量推进本县山水工程项目实施,实现管理程序合法合规、技术路线合理、绩效目标可达、生态 成效突出等目标，结合《太湖县长河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》编制其涉及各子项目的总体设计方案。

## 三、服务需求

1、服务范围

太湖县长河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程涉及新仓镇、城西乡、天华镇和小池镇，本次项目服务包括工程涉及的各子项目的初步设计方案报告整合。

2、服务要求

（1）资料收集

收集实施方案中涉及的农田整治工程、河道治理工程以及林地提升改造工程项目区域内的相关基础调查、测量、监测以及其他相关数据等。

（2）完成《太湖县长河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体设计方案》（以下简称“总体设计方案”）编制，在《太湖县长河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》的基础上，科学编制《总体设计方案》，确保相关子项目工程安全、高效实施并投入使用。

（3）负责邀请山水林田湖草沙生态保护与修复相关专业的专家对《总体设计方案》编制进行技术指导；协助采购人完成并通过省、市级组织的《总体设计方案》竞争性评审。

3、服务标准

1.《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》（自然资办发〔2023〕10号）；

2.《财政部关于印发〈重点生态保护修复治理资金管理办法〉的通知》（2024年修订版全文）(财资环〔2024〕6号)；

3.《自然资源部办公厅 财政部办公厅 生态环境部办公厅关于印发〈山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕38号）；

4.《安徽省重点生态保护修复项目及专项资金管理办法（暂行）》（皖自然资规〔2024〕1号）；

5.《安徽省自然资源厅，安徽省财政厅关于开展 2024 年度省级重点生态保护和修复治理项目申报工作的通知》（皖自然资修函〔2023〕87 号）；

6.《安徽省国土空间规划》（2021-2035 年）；

7.《安徽省国土空间生态修复规划》（2021-2035年）；

8.《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）；

9.《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

10.《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024）；

11.其他相关规范和标准。

4、成果要求

### 4.1总体要求

《总体设计方案》编制须按照《山水林田湖草生态保护修复工作指南（试行）》、《山水林田湖草生态保护修复工程项目实施方案编制大纲》以及各行业相关规范标准的要求，明确项目区基本情况、设计依据与原则、总体布局设计、分项工程设计、工艺技术路线、施工组织设计、环境保护与水土保持设计、投资与效益以及其他关键附件与说明等内容。

### 4.2提交成果

（1）《总体设计方案》的文本、图件、数据库及附件材料；

（2）根据项目验收要求需要提供的其他材料等。

## 四、报价要求

超过最高限价，响应无效。

## 五、其他要求

| 序号 | 岗 位 | 数量（人） | 工作范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 主持该项目工作，统筹项目协调和全面整体工作。承担本项目全面管理的职责，是项目管理的主要责任人。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责本项目新增耕地、补充耕地农田综合整治工程等技术指导及技术管理工作，解决施实过程中的技术问题。 |
| 3 | 其他技术人员 | 5 | 在项目负责人组织管理下从事项目具体生产工作。 |
| 备注： 1.上述人员不得相互兼职； 2.除评分标准中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，供应商在响应文件中无须提供人员其他相关证明材料，由采购人在合同签订后成交供应商进场前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则按违约进行处理。 |  |  |  |